Plano de Migração para Nuvem: PO Hub Multiusuário com Google SSO

Este documento contém o roteiro técnico detalhado para implantar o PO Hub na nuvem (Cenário 1: Render.com + Supabase) com autenticação via Google SSO e isolamento completo de dados para até 5 usuários.

📋 Resumo da Arquitetura Alvo

- Frontend & Backend (PaaS): Render.com (Hospedagem do backend FastAPI que servirá os arquivos estáticos do React).

- Banco de Dados: Supabase (Banco de dados relacional PostgreSQL gerenciado, plano gratuito).

- Autenticação: Google SSO (OAuth 2.0) integrado ao FastAPI com controle de sessão por tokens JWT salvos em cookies seguros.

🛠️ Fase 1: Ajustes de Banco de Dados (PostgreSQL + Multi-tenant)

1.1 Modificação do Schema SQL

Precisamos migrar o banco de dados do SQLite para o PostgreSQL e adicionar a coluna de isolamento owner_email nas tabelas principais.

sql

-- Adicionar coluna owner_email nas tabelas existentes

ALTER TABLE projects ADD COLUMN owner_email VARCHAR(255) NOT NULL;

ALTER TABLE demands ADD COLUMN owner_email VARCHAR(255) NOT NULL;

ALTER TABLE tags ADD COLUMN owner_email VARCHAR(255) NOT NULL;

ALTER TABLE dependencies ADD COLUMN owner_email VARCHAR(255) NOT NULL;

ALTER TABLE annotations ADD COLUMN owner_email VARCHAR(255) NOT NULL;

-- Criar chaves compostas ou índices para garantir consultas rápidas por dono

CREATE INDEX idx_demands_owner ON demands(owner_email, externalId);

CREATE INDEX idx_projects_owner ON projects(owner_email, id);

1.2 Script de Migração de Dados Locais

Criar um script Python (backend/scripts/migrate_to_postgres.py) para ler os dados do seu arquivo SQLite local (database_ativo.db) e inseri-los no banco de dados Supabase na nuvem, preenchendo automaticamente a coluna owner_email com o seu e-mail do Google.

🔐 Fase 2: Configuração de Autenticação (Google SSO)

2.1 Credenciais no Google Cloud Console

- Acesse o Google Cloud Console.

- Crie ou selecione um projeto.

- Configure a Tela de consentimento OAuth (OAuth Consent Screen) como Internal (apenas e-mails da sua organização) ou External (adicionando os 5 e-mails dos usuários na lista de testes).

- Em Credenciais, crie um ID do cliente OAuth 2.0 do tipo Aplicativo da Web.

- Configure as URIs:

  - Origens JavaScript autorizadas: https://seuhub-po.onrender.com (URL da Render) e http://localhost:8080 (desenvolvimento).

  - URIs de redirecionamento autorizadas: https://seuhub-po.onrender.com/api/auth/callback e http://localhost:8080/api/auth/callback.

💻 Fase 3: Modificações no Código (Backend & Frontend)

3.1 Backend (FastAPI)

- Bibliotecas Necessárias: Instalar no ambiente virtual (requirements.txt):

text

authlib

python-jose[cryptography]

psycopg2-binary

- Middleware de Autenticação: Criar uma função de dependência get_current_user em backend/main.py para descriptografar o cookie JWT e recuperar o e-mail do usuário atual.

- Novas Rotas de Auth:

  - /api/auth/login: Redireciona o usuário para a página de consentimento do Google.

  - /api/auth/callback: Recebe o código do Google, valida o usuário, gera um token JWT e o grava em um cookie HTTP-Only (access_token).

  - /api/auth/logout: Limpa o cookie de sessão.

  - /api/auth/me: Retorna os dados do usuário logado (nome, e-mail, foto).

- Isolamento de Queries: Alterar todas as funções SQL de consulta/escrita para exigir o e-mail do usuário. Exemplo:

python

# Antes:

row = fetch_one("SELECT * FROM projects WHERE id = ?", (project_id,))

# Depois:

row = fetch_one(

"SELECT * FROM projects WHERE id = ? AND owner_email = ?",

(project_id, current_user.email)

)

3.2 Frontend (React / HTML)

- Tela de Login: Criar uma tela de login simples (frontend/src/components/Login.jsx) com o botão "Entrar com o Google" apontando para /api/auth/login.

- Controle de Rota Protegida: Na inicialização da aplicação (App.jsx), fazer uma chamada para /api/auth/me:

  - Se retornar 200 OK, renderiza o PO Hub.

  - Se retornar 401 Unauthorized, redireciona para a tela de login.

- Envio de Credenciais nas Requisições: Garantir que todas as chamadas de API (fetch) utilizem { credentials: 'include' } para que o navegador envie o cookie de sessão JWT para o backend.

🚀 Fase 4: Configuração e Deploy na Render.com

4.1 Preparação do Dockerfile

Como o Render executa melhor aplicações encapsuladas, criaremos um Dockerfile no diretório raiz para automatizar o build do React e inicialização do FastAPI:

dockerfile

# Estágio 1: Build do Frontend React

FROM node:18-alpine AS frontend-builder

WORKDIR /frontend

COPY frontend/package*.json ./

RUN npm install

COPY frontend/ ./

RUN npm run build

# Estágio 2: Configuração do Servidor FastAPI

FROM python:3.10-slim

WORKDIR /app

COPY backend/requirements.txt ./

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY backend/ ./

# Copia o build do frontend para a pasta estática do backend

COPY --from=frontend-builder /frontend/dist ./static

EXPOSE 8080

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]

4.2 Criação do Serviço na Render

- Acesse o painel da Render e crie um Web Service.

- Vincule o repositório Git do projeto.

- Escolha o runtime Docker.

- Configure as seguintes Variáveis de Ambiente (Environment Variables):

  - DATABASE_URL: URI de conexão fornecida pelo Supabase (postgresql://...).

  - GOOGLE_CLIENT_ID: ID do cliente obtido no Google Cloud Console.

  - GOOGLE_CLIENT_SECRET: Segredo do cliente obtido no Google Cloud Console.

  - JWT_SECRET: Uma string aleatória longa para assinar as sessões de login.

  - PORT: 8080

- Clique em Deploy. A Render compilará a aplicação e fornecerá uma URL pública HTTPS em alguns minutos.